DATOS GENERALES
Lugar	Zacatecas, Zacatecas	Fecha	19/04/2018
Equipo de trabajo	Juan Francisco Alba Castillo / Cynthia Nayetzi Baeza García / Miguel Ángel Cervantes García / Juan Hernández Montalvo / María Fernanda Román Hernández / Regina Dominique Ríos Ramírez	Hora inicio	08:30
Propósito	Reajuste de Requerimientos	Hora fin	10:00

ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA
Nombre	Rol
María Fernanda Román Hernández	Registrador del tiempo (lleva el control del tiempo de acuerdo a la agenda pautada)
Cynthia Nayetzi Baeza García	Facilitador (es la persona que promueve y dirige eficientemente la discusión, mantiene el foco de la reunión con el objetivo de alcanzar el o los propósitos deseados al término de la reunión).
Miguel Ángel Cervantes García	Un organizador de agenda, para el establecimiento de citas para revisión de avances.
Juan Hernández Montalvo	Facilitador (es la persona que promueve y dirige eficientemente la discusión, mantiene el foco de la reunión con el objetivo de alcanzar el o los propósitos deseados al término de la reunión).
Juan Francisco Alba Castillo	Minutero (es aquel que documenta las acciones a seguir y los temas discutidos de forma breve y concisa)
Regina Dominique Ríos Ramírez	Facilitador (es la persona que promueve y dirige eficientemente la discusión, mantiene el foco de la reunión con el objetivo de alcanzar el o los propósitos deseados al término de la reunión).

REQUISITOS DE ENTRADA
Descripción	Responsable
Formato Web	María Fernanda Román Hernández / Regina Dominique Ríos Ramírez / Juan Hernández / Montalvo

ACCIONES
Acción	Responsable	Fecha probable	Listo	Fecha real
Registro de Usuario	Regina Dominique Ríos Ramírez	31/05/2018
Inicio de Sesión	María Fernanda Román Hernández	31/05/2018
Registro Ítem	Juan Francisco Alba Castillo	31/05/2018
Eliminar Ítem	Cynthia Nayetzi Baeza García	31/05/2018
Préstamo	Miguel Ángel Cervantes García	31/05/2018
Cargo/Sanción	Juan Hernández Montalvo	31/05/2018
Buzón de Sugerencia	María Fernanda Román Hernández	31/05/2018

ACUERDOS
Acuerdo	Involucrados
Uso de Ruby on Rails	Equipo de trabajo
Eliminar el tipo de usuario “normal”	Equipo de trabajo

RESUMEN
Se aclararon algunos puntos importantes tales como: el uso de Ruby como tecnología central, la supresión de un tipo innecesario de usuario. / Sin cambio en la mayoría de los requerimientos.